АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЮЖАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.04. 2019 г.                                                                                              № 26

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2019-2021 годы»

В целях  реализации полномочий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, руководствуясь пунктом 5 статьи 5 и пунктом 6 статьи 32 Устава администрации Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2019-2021 годы», согласно приложению.

2.  Постановление администрации Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области от 21.11.2018г. №111 «Об утверждении муниципальной   программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2021 годы»-отменить.

3. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном органе администрации Устюжанинского сельсовета «Устюжанинский вестник» и на сайте администрации.

Глава Устюжанинского сельсовета                                                      К.Д. Козляев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности дорожного движения

на территории Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2019-2021 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2019-2021 годы»

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2019-2021 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; поручение Президента РФ от 20.02.2015 № Пр-287 об обеспечении безопасности дорожного движения |
| Основной заказчик Программы | Администрация Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; Задачи Программы: повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения, недопущение детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасности дорожного движения |
| Важнейшие целевые индикаторы | - увеличение доли отремонтированных дорог и линий наружного освещения; - прирост протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям |
| Сроки и этапы реализации | 2019-2021 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области; |
| Объемы и источники финансирования | Объем: 3074,6 тыс. рублей Источник: дорожный фонд Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, областной бюджет 153,7 тыс. рублей БМО 2920,9 тыс. рублей ИМТ |
| Ожидаемые конечные результаты, социальный и экономический эффект, важнейшие целевые показатели | Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах муниципального образования; Формирование навыков безопасного поведения на дорогах. Увеличение отремонтированных участков дорог поселения на 2 км каждые 2 года; Соответствие дорожных знаков требованиям ГОСТ; Достаточное освещение проезжей части улично-дорожной сети; Отсутствие дефектов покрытия проезжей части улиц, недопустимые по условиям безопасности дорожного движения; Соответствие дорожной разметки проезжей части улично-дорожной сети; |
| Организация контроля за реализацией Программы | Совет депутатов Устюжанинского сельсовета, администрация Устюжанинский сельсовета |

I Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутренние связи и являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры любого муниципального образования.

Улично-дорожная сеть Устюжанинского 14,8     сельсовета по состоянию на 31.12.2018 включает в себя 14,8 км автомобильных дорог общего пользования, из которых регионального значения 0 км.

Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытие составляет 14,8 км, переходным – 0 км, грунтовых – 0 км.

Динамичный рост интенсивности движения предъявляет повышенные требования к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог. Несущая способность дорог не соответствует современным требованиям к нагрузкам, в результате чего покрытие автомобильных дорог интенсивно разрушается. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог требующих ремонта.

На территории Устюжанинского сельсовета в д. Устюжанино расположен мост через реку Алеус находящийся в аварийном состоянии, требующий реконструкции.

За последние три года в муниципальном образовании было отремонтировано 2 км автомобильных дорог местного значения, в том числе в 2016 году – 0 км, в 2017 году – 2 км и в 2018 году – 0 км.

Дорожно-транспортных происшествий за последние три года на территории Устюжанинского сельсовета не зафиксировано.

Исходя из анализа аварийности и состояния улично-дорожной сети, приоритетным направлением является сохранение и приведение существующей улично-дорожной сети в соответствие нормативным требованиям и стандартам.

Программно-целевой подход к решению вышеуказанных проблем предполагает разработку мероприятий по развитию и обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения на основе комплексного подхода к решению проблем, концентрации ресурсов и координации действий участников Программы.

II Цель и задачи Программы

Цель Программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

Задачи Программы: повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения, недопущение детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасности дорожного движения.

III Потребность в финансовых и материально-технических ресурсах

Потребность в финансовых ресурсах составляет 3074,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий год.

IV Механизм реализации и система контроля муниципальной целевой Программы

Контроль осуществляют: Совет депутатов Устюжанинского сельсовета, администрация Устюжанинского сельсовета.

Основные исполнители программы: Администрация Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

V Эффективность реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты, социальный и экономический эффект, важнейшие целевые показатели:

- повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах муниципального образования;

- формирование навыков безопасного поведения на дорогах.

- увеличение отремонтированных участков дорог поселений на 2 км каждые 2 года;

- соответствие дорожных знаков требованиям ГОСТ;

- достаточное освещение проезжей части улиц в темное время суток;

- отсутствие дефектов покрытия проезжей части улиц, недопустимые по условиям безопасности дорожного движения;

- соответствие дорожной разметки проезжей части улиц.

Приложение

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности дорожного

движения на территории Устюжанинского

сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2019-2021 годы»

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2019-2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |  |  |
| Раздел 1. Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  | не требуют материальных затрат |  |  |  | Администрация МО | Повышение культуры поведения участников дорожного движения Снижение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 1.2 | Проведение обследований автомобильных дорог и их содержания |  | не требуют материальных затрат |  |  |  | Администрация МО совместно с ОГИБДД района |  |
| 1.3 | Работа по пропаганде основ безопасности и правил дорожного движения с гражданами, а также в образовательных организациях |  | не требуют материальных затрат |  |  |  | Администрация МО совместно с МКОУ Устюжанинской СОШ |  |
| 1.4 | Участие в детских районных конкурсах |  | не требуют материальных затрат |  |  |  | Администрация МО совместно с МКОУ Устюжанинской СОШ |  |
| 1.5. | Размещение информации по пропаганде безопасности дорожного движения в общедоступных местах, местах массового скопления людей и на информационных стендах |  | не требуют материальных затрат |  |  |  | Администрация МО |  |
| Раздел 2. Совершенствование организации дорожного движения, обеспечение разделения пешеходных и магистральных транспортных потоков, модернизация и развитие технических средств обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение состояния автодорожной и улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка, замена и содержание дорожных знаков на улично-дорожной сети | БМО |  |  |  |  | Администрация МО | Повышение культуры поведения участников дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.2 | Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети | БМО | - | - | - | - | Администрация МО |  |
| 2.3 | Устройство, замена и содержание пешеходного ограждения и светофорного объекта | БМО | 996,17 | 0,0 | 0,0 | 996,17 | Администрация МО |  |
| 2.4 | Устройство и содержание освещения улично-дорожной сети | БМО | 173,0 | 174,0 | 100,0 | 447,0 | Администрация МО |  |
| 2.5 | Устройство, замена и содержание автопавильонов на остановочных площадках улично-дорожной сети | БМО | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО |  |
| 2.6 | Содержание улично-дорожной сети в летний и зимний периоды | БМО | 703,5 | 514,4 | 686,2 | 1904,10 | Администрация МО |  |
| 2.7 | Строительств, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт покрытия автомобильных дорог по улицам: | ИМТ БМО | 0,0 0,0 | 2920,9 153,7 | 0,0 0,0 | 2920,9 153,7 | Администрация МО |  |
| 2.8 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт, проведение экспертизы ПСД, обследование дорожных сооружений, оформление автомобильных дорог и земельных участков | БМО |  |  |  |  | Администрация МО |  |
| 2,9 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию моста через реку Алеус д. Устюжанино | БМО |  |  | 300,00 | 300,00 | Администрация МО |  |

Применяемые сокращения:

БМО – бюджет муниципального образования;

ИМТ – иные межбюджетные трансферты;

МО – муниципальное образование;

ОГИБДД – отдел государственной инспекции по безопасности дорожного движения.